# Roadmap générale

| Sprint | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Initialisation | Architecture complète |
| Sprint 1 | Authentification | Connexion + rôles |
| Sprint 2 | Data Warehouse | Synchronisation EcolePay |
| Sprint 3 | Dashboard | Dashboard exécutif |
| Sprint 4 | Écoles | Gestion des écoles |
| Sprint 5 | Parents | Gestion des parents |
| Sprint 6 | Campagnes | Import & suivi |
| Sprint 7 | Analytics | KPI & graphiques |
| Sprint 8 | Rapports | PDF / Excel / CSV |
| Sprint 9 | Notifications | Alertes intelligentes |
| Sprint 10 | Administration | Utilisateurs + paramètres |
| Sprint 11 | Assistant IA | Copilote |
| Sprint 12 | Optimisation | Cache, performances |
| Sprint 13 | Tests & Déploiement | Production |

# Sprint 0 — Foundation

Objectif

Construire toute l'architecture.

Claude Code devra créer :

Laravel

React

Inertia

TypeScript

DDD

Clean Architecture

Docker

Redis

Queue

Horizon

Scheduler

Tests

GitHub Actions

Livrables

- architecture DDD

- design system intégré

- authentification prête

- structure des domaines

- CI/CD

Durée

3 jours

# Sprint 1 — Authentification

Modules

Connexion

Déconnexion

Mot de passe oublié

Rôles

Permissions

Sessions

Profil

Logs

Packages

Sanctum

Spatie Permission

Spatie Activitylog

Livrables

Connexion totalement fonctionnelle.

Durée

2 jours

# Sprint 2 — Data Warehouse

Le sprint le plus important.

Claude construit :

Synchronisation

↓

Jobs

↓

Warehouse

↓

Analytics

Création :

dw_schools

dw_students

dw_parents

dw_payments

dw_subscriptions

Puis

Scheduler

Queues

Retry

Logs

Livrable

Toutes les données EcolePay arrivent automatiquement.

Durée

5 jours

# Sprint 3 — Dashboard

Développer

Dashboard

KPI

Graphiques

Filtres

Widgets

Comparaison

Exports

Cache Redis

Durée

4 jours

# Sprint 4 — Écoles

Liste

Recherche

Filtres

Fiche

Score Santé

Historique

Comparaisons

Classement

Durée

4 jours

# Sprint 5 — Parents

Liste

Adoption

Paiements

Historique

Recherche

Statuts

Import

Fiche

Timeline

Durée

5 jours

# Sprint 6 — Campagnes

Import CSV

Import Excel

Validation

Historique

Résultats

ROI

Performance

Suivi

Durée

4 jours

# Sprint 7 — Analytics

Le plus gros sprint.

Développer

Tous les KPI

Tous les graphiques

Forecast

Heatmaps

Benchmarks

Classements

Comparaisons

Top écoles

Top régions

Top campagnes

Durée

6 jours

# Sprint 8 — Rapports

PDF

Excel

CSV

Planification

Historique

Templates

Exports

Durée

3 jours

# Sprint 9 — Notifications

Centre de notifications

Alertes

Anomalies

Emails

Push (prévu)

Historique

Durée

3 jours

# Sprint 10 — Administration

Utilisateurs

Permissions

Rôles

Paramètres

Audit

Journal

Préférences

Durée

4 jours

# Sprint 11 — Assistant IA

Le sprint "premium".

Construire

Chat

Historique

Contexte

Prompt Builder

Analyse

Recommandations

Briefing quotidien

Rapports IA

Durée

6 jours

# Sprint 12 — Optimisation

Optimiser

Redis

Cache

Lazy Loading

Index SQL

Queues

Pagination

Performance

Responsive

Accessibilité

Durée

3 jours

# Sprint 13 — Production

Tests

Feature Tests

Unit Tests

Architecture Tests

Déploiement

Docker

Documentation

Monitoring

Sauvegardes

Durée

4 jours

# Architecture des tâches Claude Code

Chaque sprint suit exactement la même organisation.

Sprint

↓

Analyse

↓

Architecture

↓

Migration

↓

Models

↓

Repositories

↓

Services

↓

Policies

↓

DTO

↓

API

↓

Controllers

↓

Requests

↓

Frontend

↓

Pages

↓

Components

↓

Tests

↓

Documentation

Claude Code est excellent lorsqu'on lui donne une structure répétitive.

# Définition de Done (DoD)

Un sprint n'est terminé que si :

- Toutes les migrations sont créées.

- Les modèles sont implémentés.

- Les relations Eloquent sont définies.

- Les DTO sont créés.

- Les Repositories sont fonctionnels.

- Les Services métier sont testés.

- Les Policies sont appliquées.

- Les FormRequests valident toutes les entrées.

- Les API REST sont documentées.

- Les pages React sont développées.

- Les composants UI sont réutilisables.

- Les tests Unit et Feature passent avec succès.

- Les files d'attente (queues) sont opérationnelles.

- Les logs d'activité sont enregistrés.

- Les performances sont validées (pas de requêtes N+1, pagination, cache si nécessaire).

# Plan Git

Je recommande une stratégie Git simple et efficace :

main

│

develop

│

├── sprint-0-foundation

├── sprint-1-auth

├── sprint-2-datawarehouse

├── sprint-3-dashboard

├── sprint-4-schools

├── sprint-5-parents

├── sprint-6-campaigns

├── sprint-7-analytics

├── sprint-8-reports

├── sprint-9-notifications

├── sprint-10-admin

├── sprint-11-ai

├── sprint-12-optimization

└── sprint-13-production

Chaque sprint est développé sur sa branche, revu, testé puis fusionné dans develop. Une fois un ensemble de sprints validé, il est fusionné dans main.

## Recommandation finale

Avec les éléments que nous avons produits (cahier des charges, modèle de données, KPI, maquettes, architecture, schéma de base de données et roadmap), je n'enverrais pas encore Claude Code coder.

Je créerais d'abord un Master Prompt qui lui donnera toutes les règles du projet :

- conventions de nommage ;

- architecture DDD à respecter ;

- règles Laravel, React et TypeScript ;

- standards de qualité ;

- structure des tests ;

- sécurité ;

- style de code ;

- gestion des erreurs ;

- stratégie Git ;

- définition de "Done".

Ce document servira de référence permanente pendant tout le développement.